ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения
Курганинского района на 2022-2024 годы» за 3 квартал 2022 года.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»: / Приобретение саженцев	Администрация Михайловского сельского поселения		100,0	99,2	0,0
2	«Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»: / 1.1 Оплата за уличное освещение / 1.2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения	Администрация Михайловского сельского поселения	29,9 кВт	300,0 / 600,0	217,1 / 127,4	77,1 / 0,0
3	«Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		200,0	199,6	0,0
4	«Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»: / 1.1 Баннеры / 1.2 Уборка территории / 1.3 Благоустройство территории парка ст. Михайловской	Администрация Михайловского сельского поселения		30,0 / 1 100,0 / 1 072,7	- / 1 109,7 / 770,2	- / 11,0 / 285,0
5	«Дезинсекция территории Михайловского сельского поселения»	Администрация Михайловского сельского поселения		80,0	50,0	0,0
	ИТОГО			3 482,7	2 573,2	373,1

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова