ОТЧЕТ
Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в
        сфере строительства, архитектуры и градостроительства на 2016-2018 годы» за 2016 год.
№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.; км	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		5 273,6	5 273,6	5 273,6	Выполнено
1.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в ст Михайловской (гравийное покрытие)		12,08	местный бюджет / 2 062,7	местный бюджет / 2 062,7	местный бюджет / 2 062,7	Выполнено	Экономический эффект / 1 067,6
1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в ст Михайловской (асфальто-бетонное покрытие)		1,2	местный бюджет / 2 272,6	местный бюджет / 2 272,6	местный бюджет / 2 272,6	Выполнено
1.3	Содержание автомобильных дорог местного значения (ремонт гравийных дорог автогрейдером, перевозка гравия)			708,9	708,9	708,9	Выполнено
1.4	Изготовление сметной документации, строительный контроль			229,4	229,4	229,4	Выполнено
2	Обеспечение безопасности дорожного движения			2 478,1	2 474,5	2 474,5	Выполнено
2.1	Строительство парковочной площадки в ст. Михайловской по ул.Советская, п. Южный			636,0	636,0	636,0	Выполнено	Экономический эффект 47,3
2.2	Установка дорожных знаков, лежачих полицейских, светофоров			643,5	643,5	643,5	Выполнено
2.3	Устройство тротуара по ул. Ленина в ст. Михайловской		1,4	605,4	605,4	605,4	Выполнено	Экономический эффект 115,3
2.4	Устройство ограждения по ул. Ленина и ул. Орджоникидзе в ст. Михайловской			200,0	200,0	200,0	Выполнено
2.5	Нанесение дорожной разметки			78,3	78,3	78,3	Выполнено
2.6	Прочие мероприятия (уборка снега, услуги по разработке транспортной инфраструктуры и другое)			314,9	311,3	311,3	Выполнено
3 / 3.1	«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района / Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Администрация Михайловского сельского поселения		218,7	218,7	218,7	Выполнено

В течение 2016 года изменения в программу вносились 1 раз, в том числе постановлением администрации от 27 декабря 2016 года № 859.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Л.Н. Чинокалова