ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Развитие коммунального хозяйства в Михайловском

сельском поселении  на 2018 - 2020 годы»  за 3 квартал 2018 года.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт. | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Мероприятия по подготовке к осеене-зимнему периоду | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 110,7 | 108,8 | 25,4 |  |  |
| 2 | Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 595,1 | 315,1 | 52,5 |  |  |
| 3 | Организация газоснабжения населенных пунктов | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 2 000,0 | 971,8 | 971,8 |  |  |
| 4 | Субсидии на покрытие убытков организациям ЖКХ в связи с реализацией населению коммунальных услуг в результате недополученных доходов | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3 005,8 | 1 695,7 | 1 049,7 |  |  |

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                        Н.В. Буданова