ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения
Курганинского района на 2019-2021 годы» за 2019 год.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»: / Приобретение саженцев и выкос сорной растительности	Администрация Михайловского сельского поселения		151,6	151,6	151,6	Выполнено
2	«Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»: / 1.1 Оплата за уличное освещение / 1.2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения	Администрация Михайловского сельского поселения	29,9 кВт	279,0 / 300,0	279,0 / 255,5	279,0 / 255,5	Выполнено / Выполнено
3	«Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		300,0	299,5	299,5	Выполнено
4	«Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»: / 1.1 Сметная документация / 1.2 Баннеры и др. / 1.3 Оборудование для детских игровых площадок / 1.4 Уборка территории / 1.5 Благоустройство территории парка ст. Михайловской	Администрация Михайловского сельского поселения	1	355,9 / 73,4 / 512,3 / 328,8 / 561,2	355,9 / 73,4 / 512,3 / 328,7 / 548,1	355,9 / 73,4 / 512,3 / 328,7 / 548,1	Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено
5	«Дезинфекция территории Михайловского сельского поселения»	Администрация Михайловского сельского поселения		72,0	72,0	72,0	Выполнено
	ИТОГО			2 934,1	2 876,0	2 876,0

В течении 2019 года изменения в программу вносились 6 раз, в том числе постановлениями администрации от 22 января 2019 года № 15; от 12 апреля 2019 года № 93; от 30 мая 2019 года № 122; от 31 июля 2019 года № 167; от 25 ноября 2019 года № 270; от 27 декабря 2019 года № 290 .
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова