ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения
Курганинского района на 2021-2023 годы» за 3 квартал 2021 года.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»: / Приобретение саженцев	Администрация Михайловского сельского поселения		100,0	67,3	0,0
2	«Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»: / 1.1 Оплата за уличное освещение	Администрация Михайловского сельского поселения	29,9 кВт	279,0	164,6	69,9
	1.2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения			1 402,1	802,4	599,8
3	«Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		200,0	200,0	0,0
4	«Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»:	Администрация Михайловского сельского поселения		1 301,0	525,2	121,4
	1.1 Баннеры			30,0	6,3	-
	1.2 Уборка территории, вывоз ТБО			320,7	213,4	121,4
	1.3 Выкос сорной растительности, приобретение газонокосилки			400,0	305,5	0,0
5	«Дезинфекция территории Михайловского сельского поселения»	Администрация Михайловского сельского поселения		80,0	46,0	0,0
	ИТОГО			3 362,1	1 805,5	791,1

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова