ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в

сфере строительства, архитектуры и градостроительства  на 2017-2019 годы»  за 3 квартал 2017 года.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт.; км | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 5 916 ,9 краевой бюджет 913,2 местный бюджет 5 003,7 | 2651,9 | 1 960,5 |  |  |
| 1.1 | Грейдирование дорог |  |  | 1 000,0 | 547,7 | 333,4 |  |  |
| 1.2 | Перевозка гравия |  |  | 200,0 | 197,0 | 99,0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт дорог |  | 2,64 | 3 750,5 | 1 782,3 | 1 508,9 |  |  |
| 1.4 | Изготовление сметной документации |  |  | 200,0 | 71,7 | 19,2 |  |  |
| 1.5 | Ликвидация последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | Краевой бюджет 913,2 местный бюджет 53,2 | - 53,2 | - 53,2 |  |  |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 2 743,9 | 1 405,0 | 1 050,3 |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки |  |  | 300,0 | 123,8 | 60,0 |  |  |
| 2.2 | Установка дорожных знаков |  |  | 400,0 | 93,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Установка ограждений |  |  | 300,0 | 197,9 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Устройство тротуара по ул. Зорько |  |  | 890,5 | 890,5 | 890,5 |  |  |
| 2.5 | Прочие работы (ремонт пешеходного мостика) |  |  | 853,4 | 99,8 | 99,8 |  |  |
|  | Итого |  |  | 8 660,8 | 4 056,9 | 3 010,8 |  |  |
| 3. | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района Мероприятия по землеустройству и землепользованию Мероприятия по архитектуре и градостроительству | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 300,0 94,0 | 149,7 94,0 | 134,7 94,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 394,0 | 243,7 | 228,7 |  |  |

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                        Л.Н. Чинокалова