ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения«Развитие коммунального хозяйства в Михайловском

сельском поселении на 2021 - 2023 годы» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) |  Кол.-во шт. | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде(тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
|  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 531,1 | 530,3 | 530,3 | Выполнено |  |
| 2 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 118,0 | 116,4 | 116,4 |  Выполнено |  |
| 3 | Организация газоснабжения населенных пунктов  | Администрация Михайловского сельского поселения |  |  краевой бюджет 8 303,8; | 8 303,8 | 8 303,8 |  Выполнено |  |
| местный бюджет 1 129,9 | 1 129,6 | 1 129,6 |
| 4 | Субсидии на покрытие убытков организациям ЖКХ в связи с реализацией населению коммунальных услуг в результате недополученных доходов | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |  Выполнено |  |
|  | ИТОГО |  |  | 10 792,8 | 10 790,1 | 10 790,1 |  |  |

 В течении 2021 года изменения в программу вносились 4 раза, в том числе постановлениями администрации от 28 декабря 2020 года № 281; 18 февраля 2021 года № 25; 3 июня 2021 года № 88; 29 декабря 2021 года № 200.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова