ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт.; км | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде  (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
|  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | краевой бюджет 32 610,9 | 32 610,9 | 32 610,9 |  |  |
| местный бюджет  8 297,4 | 7 964,4 | 7 964,4 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 2 464,3 | 2 463,0 | 2 463,0 |  |  |
| 3. | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района   * 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 43 472,7 | 9 426,7 | 7 940,2 |  |  |

В течении 2021 года изменения в программу вносились 4 раза, в том числе постановлениями администрации от 26 января 2021 года № 14; от 03 июня № 87; от 8 июля 2021 года № 101; от 29 декабря 2021 года № 202.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова