|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | |  |  |
| **об исполнении целевых индикаторов, критериев** | | | | | |  |  |
| **и показателей эффективности муниципальной программы** | | | | | |  |  |
| **«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения Курганинского района на 2021-2023 годы»** | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| **за 2021 г** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| № пункта/ подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 | |  |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | |
| 1.1. | площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории поселения | кв.м | 15000 | 15000 |  | |  |
| 1.2. | Количество оплаченных услуг за уничтожение опасных карантийных объектов (амброзии полыннолистой) | ед. | 1 | 1 |  | |  |
| 1.3. | площадь убранной территории от мусора | кв.м | 70000 | 70000 |  | |  |
| 1.4. | количество приобретенных и отремонтированных детских игровых площадок | шт. | 2 | 2 |  | |  |
| 1.5. | Площадь обслуженной территории захоронений | кв.м | 101336 | 101336 |  | |  |
| 1.6. | Количество проведенных дератизационных обработок кладбища | ед. | 2 | 2 |  | |  |
| 1.7. | Площадь проведенной дезинсекционной обработки от кровососущих | кв.м. | 15000 | 15000 |  | |  |
| 1.8. | протяженность обслуженных линий уличного освещения | м. | 7 200 | 7200 |  | |  |
| 1.9. | количество потребленной электроэнергии | кВт. | 27900 | 27900 |  | |  |

Заместитель начальника отдела

бухгалтерского учета и отчетности

Михайловского сельского поселения

Курганинского района Н.В. Буданова